## PHẦN 1: KIỂM TRA INCREMENT

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ (DoD) |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 (Hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật) | Trình bày là Done | Đã hoàn thành 32/32 ca (đạt 100% Acceptance Criteria) và đã tích hợp hệ thống. |
| PBI-52 (Hướng dẫn trả hàng theo nhóm sản phẩm) | Nói rõ chưa Done | Bị chặn do chính sách đồ điện tử chưa chốt (2 phiên bản), 114 hội thoại chưa kết luận → Chưa đạt Acceptance Criteria và chưa sẵn sàng tích hợp. |
| PBI-53 (Chuyển khiếu nại nghiêm trọng) | Nói rõ chưa Done | Đang chờ kiểm thử; còn 3/50 ca phân loại sai và còn tồn tại lỗi mức nghiêm trọng cao chưa fix. |
| PBI-54 (Hiển thị lịch sử cho nhân viên tiếp nhận) | Trình bày là Done | Đã đạt thử nghiệm thành công và hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 (Xóa dữ liệu cá nhân khỏi nội dung báo cáo) | Nói rõ chưa Done | Mặc dù PO ghi trong thư mời là hoàn tất, nhưng thực tế 2/12 mẫu kiểm thử vẫn còn lộ số điện thoại → Chưa qua kiểm tra quyền riêng tư. |

## PHẦN 2: CHUẨN BỊ VÀ LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW (75 PHÚT)

### 1. Danh sách các bước chuẩn bị Sprint Review (Theo đúng thứ tự)

- Kiểm tra trạng thái Increment: SM cùng Developers rà soát 5 PBI theo DoD (sử dụng kết quả Phần 1), xác định chỉ Demo PBI-51 và PBI-54 (đã Done).

- Sửa nội dung thư mời & Chuẩn bị Kịch bản Review: SM làm việc với PO để đính chính lại thư mời (đặc biệt là làm rõ PBI-58 chưa Done) nhằm minh bạch thông tin trước với Stakeholders.

- Chuẩn bị Dữ liệu Demo thực tế (Live Demo): Developers chuẩn bị môi trường thử nghiệm đã tích hợp PBI-51 và PBI-54; kiên quyết không dùng video quay sẵn theo đúng nguyên tắc Scrum (chỉ minh bạch trên Increment thực tế).

- Sắp xếp lịch trình tối ưu cho Stakeholders: Đặt lịch phần thảo luận chính sách với Đại diện Chính sách đổi trả trong 30 phút đầu tiên; chuẩn bị thiết bị kết nối từ xa cho Đại diện Bảo vệ dữ liệu.

- Gửi tài liệu/ngữ cảnh trước buổi họp: PO gửi agenda buổi họp và kết quả đạt/chưa đạt ngắn gọn cho Stakeholders trước khi họp 2 tiếng.

### 2. Lịch trình chi tiết Sprint Review (75 Phút)

- Bẫy dữ liệu cần xử lý:

  - Khung thời gian: Gói gọn trong đúng 75 phút.

  - Đại diện chính sách: Chỉ có mặt 30 phút đầu.

  - PBI-58: Không báo cáo Done; làm rõ lỗi lộ số điện thoại với Đại diện bảo vệ dữ liệu (tham gia từ xa).

  - Xung đột yêu cầu: PO/SM điều phối làm rõ rủi ro, không nhận lời hứa hẹn/quyết định thay PO.

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 00:10 (10 phút) | Mở đầu & Cập nhật trạng thái Sprint: - PO tuyên bố Sprint Goal. - SM/PO trình bày minh bạch PBI Done (PBI-51, PBI-54) và chưa Done (PBI-52, PBI-53, PBI-58). | - PO: Trình bày Goal & tổng quan. - SM: Điều phối buổi họp, nhắc nguyên tắc minh bạch. - Stakeholders: Lắng nghe. |
| 00:10 - 00:30 (20 phút) | Demo User Journey (Hành trình người dùng) trên Increment: 1. Khách hàng đổi hàng lỗi: AI hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật thành công (PBI-51). 2. Chuyển tiếp CSKH: Khi chuyển tiếp, nhân viên tiếp nhận nhìn thấy toàn bộ lịch sử hội thoại đầy đủ ngữ cảnh (PBI-54). 3. Thảo luận chính sách (Giải quyết xung đột): Thảo luận ý kiến của Chủ cửa hàng (muốn AI trả lời sớm) vs Đại diện chính sách (chờ pháp lý). | - Developers: Thực hiện Live Demo trực tiếp trên môi trường thử nghiệm. - Chủ cửa hàng & ĐD Chính sách: Đưa ra phản hồi và làm rõ mức độ rủi ro chấp nhận. - PO: Lắng nghe, ghi nhận feedback (chưa chốt ưu tiên ngay). |
| 00:30 - 00:55 (25 phút) | Báo cáo PBI chưa Done & Thảo luận Bảo vệ dữ liệu: - Báo cáo thực trạng PBI-58 (2/12 mẫu còn lộ SĐT) và PBI-53 (còn lỗi phân loại). - Làm rõ 2 mẫu lỗi lộ SĐT với Đại diện bảo vệ dữ liệu (online). | - Developers: Trình bày nguyên nhân kỹ thuật của 2 mẫu lỗi. - ĐD Bảo vệ dữ liệu (Online): Xem xét 2 mẫu lỗi và đưa điều kiện thí điểm. - PO: Ghi nhận rủi ro dữ liệu. |
| 00:55 - 01:15 (20 phút) | Thảo luận hướng đi tiếp theo & Thích ứng Product Backlog: - Rà soát điều kiện thị trường, năng lực nhóm và phản hồi từ Stakeholders để gợi ý điều chỉnh Product Backlog cho Sprint sau. | - Stakeholders: Đưa ra kỳ vọng mới. - PO: Thảo luận hướng sản phẩm tiếp theo (không hứa hẹn tính năng chưa chắc chắn). |
| 01:15 - 01:15 (5 phút) | Tổng kết buổi Review: - Cảm ơn các bên liên quan và chốt biên bản ghi nhận feedback. | - SM: Tuyên bố kết thúc sự kiện. |

## PHẦN 3: KẾ HOẠCH SPRINT RETROSPECTIVE (60 PHÚT)

### 1. Thành phần tham dự

- Chỉ bao gồm Scrum Team: Product Owner, Developers (bao gồm Khánh Vy cùng các thành viên Nhân, Quỳnh, Tài, Việt, Khang, Phúc) và Scrum Master. (Không có Stakeholders tham dự để đảm bảo môi trường an toàn).

### 2. Bảng Phân tích Data → Insight

| Data (Sự việc thực tế trong Sprint) | Khía cạnh | Insight (Điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| Data 1: Ngày 4 Khánh Vy mới có quyền môi trường thử nghiệm; Ngày 7 Integration Test phát hiện thiếu lịch sử ở 2 kênh → Cải tiến cũ IM-11-02 chưa đạt. | Công cụ / Quy trình | Nhóm chưa coi việc chuẩn bị môi trường và Integration Test là ưu tiên chặn (blocker) cần giải quyết ngay từ ngày đầu, dẫn đến việc kiểm thử bị dồn vào cuối Sprint. |
| Data 2: Ngày 5 Developers và CSKH phát hiện hiểu khác nhau về khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng". | Tương tác / Con người | Acceptance Criteria của các PBI liên quan đến nghiệp vụ CSKH còn mơ hồ, thiếu sự thống nhất (Refinement) giữa Dev và Domain Expert/CSKH trước khi Sprint bắt đầu. |

### 3. Chọn và Thiết kế 1 Improvement (Hành động cải tiến khả thi)

Nhóm quyết định không lặp lại nguyên văn IM-11-02 mà thay đổi cách thức thực thi cụ thể, có khả năng đo lường:

| Hành động | Người / Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tự động hóa checklist chuẩn bị môi trường: SM hỗ trợ tạo 1 Task cố định trong Sprint Planning để Dev kiểm tra quyền truy cập môi trường thử nghiệm ngay trong 2 giờ đầu của Ngày 1; đồng thời quy định PBI nào code xong là chạy Integration Test ngay trong ngày. | Developers (Đại diện nhóm theo dõi) | Kiểm tra tại buổi Daily Scrum ngày thứ 2 và Sprint Review tiếp theo. | - 100% tài khoản Dev/QA truy cập được môi trường trước 12h00 Ngày 1 (có xác nhận trên Jira/Slack). - Kịch bản Integration Test đầu tiên được kích hoạt thành công muộn nhất vào Ngày 3. |